CALENDÁRIO DE ENTREGAS

21-abril: interface prototipo

05-maio: interface + logica de negocio (parcial)

26-maio: prototipo pre-finalizado

02-junho: entrega final e apresentação